# 混泥土承包合同

甲方：

乙方：

甲乙双方在平等、自愿、公平、公正、互惠互利的原则下，就工程施工达成如下协议、为明确双方责任及权利、双方特签订如下合同。

一.工程名称:中州锦城华府一号楼

二.工程地点：中州西路

三：承包内容：

1.甲方同意将本工程中州锦城华府一号楼结构图中所有混凝土工程。地下车库除外。(含：地下室土方清理、基坑排水、后浇带清理及浇筑、临时道路、临建搭设、筏板挡土墙做砖用工、及场地硬化)交付乙方施工，质量标准优质主体。

2.乙方自带施工工具，铁铲、泥抹、养护塑料薄膜、安全帽。乙方负责机械安装、拆除、接管、材料卸车、混泥土浇筑、修补、混凝土表面凿毛、施工缝清理、养护、楼梯与墙的钢丝网及飘窗钢丝网的绑扎、楼层清理、劳保用品、振动器、振动棒、二级配电盘以下施工所需的电缆、配电箱、灯具等。文明工地所含全部内容。

3.超出国家规定的材料损耗赔偿。

.乙方负责组织属于自己范围内的施工技术人员、施工人员、后勤人员。(注：农忙不放假)。

5.乙方工人进场时，必须向甲方提供本人身份证复印件一份，无证人员禁止进入工地。(注：年满55周岁的禁止进入工地)。

二.承包单价：

按建筑积计算，地下室主楼及屋面花架、女儿墙按主楼两层计算，附楼基础按1/2、每平方()元。

三.付款方式：

±0.000付款一次，以上每()层付款一次。主体施工每次付款按80﹪支付。主体封顶后、材料堆码整齐、场地清理干净、待劳务现场主管、技术、质量、安全、材料部门验收后，付款按95﹪支付，余下款项待内外粉完一次付清。每次付款时乙方必须出具工人签字工资表两份交予甲方。

四.甲方责任：

1.甲方负责全面工程技术、质量、安全、负责施工中属于甲供材料、机械设备协调。

2.甲方负责对乙方不负责任人员提出调整和更换或罚款处理。

3.如因乙方原因达不到甲方所需求的工期、质量、安全文明施工要求的、甲方有权另行安排人员施工，所发生的一切费用按实际金额在乙方工程款扣除。

五.乙方责任：

1.乙方必须按照施工图纸、设计便更、甲方施工方案及现行国家、地方有关施工规范、章程进行施工。

1.乙方必须按照甲方所需求质量、工期合理组织人员，精心施工，确保工程进度计划按期完成。

2.乙方在施工工程中必须提前3天，以书面形式向甲方上报材料计划。乙方自行安排工人食宿，甲方不给提供。

3.乙方人员参加打架斗殴.盗窃、赌博、嫖娼、破坏甲方财产等违法犯罪活动的，一切责任及经济损失均由乙方负责。