# 建筑设计委托合同格式

委托方：(以下简称甲方)

设计方：湖北xxx有限公司(以下简称乙方)

甲方委托乙方承担xxx温泉谷(度假商务酒店、美食城、温泉综合楼)工程

第一条

本合同依据下列文件签订：1.《中华人民共和国合同法》2.《中华人民共和国建筑法》

3.《建设工程勘察设计市场管理规定》

.《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)。5.国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

第二条本合同设计范围：

第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表.

说明：凡涉及到建筑水电、消防、暖通、智能化系统图或土建结构图、钢结构图、幕墙结构及其计算式，均由甲方另行委托具有相关资质的公司来完成。

第三条甲方应向乙方提交的有关资料及文件：

备注：为了保证乙方设计工作顺利进行，甲方须协调经营者参与到设计的全过程，及时为乙方提供其所需的涉及到经营方面的各种资料。

第四条乙方应向甲方交付的设计资料及文件：

注：因受甲方工期影响，设计周期非常紧凑。方案设计阶段已安排正常与甲方沟通确认时间(两次)。超出进度安排的设计沟通、确认、及修改。时间相应延长。

第五条本合同总设计费为人民币柒拾捌万玖仟玖佰元(¥789，900元)整。设计费支付进度详见下表。

说明：

1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。2.在完成最后一阶段设计工作的同时结清全部设计费。3.本合同履行后，订金抵作设计费。

第六条乙方方案设计的阶段1.乙方提出装饰设计平面方案。

2.在平面方案经甲方签字确认后，乙方提出装饰设计立面手绘方案或重点空间效果图。

3.在立面手绘方案或重点空间效果图经甲方签字确认后,乙方开始绘制主要空间效果图。

.在主要空间效果图经甲方签字确定后,乙方开始进行方案深化设计并绘制装饰施工图。

5.乙方对图纸进行技术交底。