# 个人述职报告的范文

一、将党性锻炼放在心上，筑牢从严从实总开关

一年来，结合厅党委和省公路局党委组织的历次专题党课、"三严三实"专题学习研讨和自身学习，我切实提高党性修养，加强党性锻炼，筑牢思想和行为的总开关。一是牢固树立党章意识。要求"每个共产党员特别是领导干部都要牢固树立党章意识，自觉用党章规范自己的一言一行，在任何情况下都要做到政治信仰不变、政治立场不移、政治方向不偏。"通过全面学习党章关于党的性质、宗旨、指导思想、奋斗纲领和重大方针政策，我进一步认识到党章在党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设的纲领性作用，严格按照党章要求提高修养，并配合厅、局党委自觉抓好基层党建工作。二是加强《系列重要讲话读本》《谈治国理政》《关于党风廉政建设和反腐败斗争论述摘编》等重要著作学习，进一步深化对中国特色社会主义发展道路、"五位一体"建设、全面深化改革、实现中华民族复兴的中国梦等事关中国特色社会主义前途命运重大问题的认识，坚定道路自信、理论自信和制度自信，并积极用先进的理论武装头脑、指导实践、推动工作。三是强化十八届五中全会精神的学习，强化"四个全面"指导思想和创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，深入思考交通运输工作各个层面特别是在公路管理体制机制改革、投融资机制改革、交通运输国企改革、公路建设模式改革、行政审批制度改革、全面从严治党、强化党风廉政建设"两个责任"等重大目标方面的行动方法、工作抓手和政策措施，进一步找准各项工作的关键点和着力点。四是严格落实中央八项规定、省委十项规定精神，做到"五个必须"，杜绝"七个有之"，在政治上思想上行动上始终保持高度一致;坚守社会主义核心价值观，念好思想紧箍咒，筑牢行为防火墙，自觉主动抵制歪风邪气，培养浩然正气，保持高风亮节。五是加强公路交通发展新政策、新理论、新知识的学习，坚持群众工作法，把基层干部群众当老师，加大到基层检查指导、调研帮扶力度，找准解决突出矛盾问题的化解方法，不断提高干事创业的能力本领。

二、将履职担当放在肩上，全面完成各项工作任务

2015年是"十二五"规划的收官年，也是"十三五"规划的谋篇布局年。按照省委省政府的决策部署和省交通运输厅、省公路局工作安排，我始终牢记职责使命，强化履职担当，注重团结协调，狠抓责任落实，公路建设管理养护和道路运输工作保持持续协调健康发展良好局面。

(一)圆满完成公路固定资产投资目标和道路运输目标。省公路局完成固定资产投资380.7亿元(计划394.5亿元)，其中高速公路建设完成38.7亿元，普通国省道改造完成210亿元，农村公路建设完成125亿元，路网结构改造工程完成7亿元。局属高速公路运营完成通行费收入(拆分后的收益)12.7亿元，超目标5.8%。省道路运输局完成公路客运量8.28亿人次、公路旅客周转量440.59亿人公里，同比分别增长3.2%和6.7%，在全省综合运输体系中所占比重分别达到92%和64%左右;完成公路货运量8.41亿吨、货物周转量897.46亿吨公里，同比分别增长7.8%和15.5%，在全省综合运输体系中所占比重分别达到91%和53%左右。

(二)顺利完成公路基础设施建设任务。建设普通国省干线2416公里，建成1805公里，形成12个二级及以上普通国省干线公路出省通道;完成55个国省道改扩建工程初步设计批复报交通运输部争取2016年的车购税投资计划。开展"畅安舒美"示范路专题设计1573公里，完成创建740公里。完成通村沥青(水泥)路15424.4公里、县乡道改造472.5公里、农村公路危桥改造157座，安保工程306个、处置隐患里程4352.6公里，溜索改桥12个;《贵州省农村公路建设三年会战实施方案》已由省人民政府发布执行，与央企合作的农村公路建养一体化服务项目完成招标并全面启动实施。实施高速公路在建项目173.37公里，建成45.646公里，在全省县县通高速战略中实现21个县通高速公路，务川至正安、独山至平塘项目开通运营;德江至务川、平塘至罗甸项目完成施工招标将全面动工，荔波至榕江、晴隆至纳雍、铜仁至天柱、遵义至仁怀、剑河至榕江等项目前期工作有序开展。

(三)加强普通干线公路养护管理。围绕"十二五"全国干线公路养护管理检查，共计投入14.3亿元提升路况，主要用于公路大中修工程、打造"畅安舒美"路、对桥隧病害等进行处治。督促各公路管理局加大小修保养和日常养护力度，加强重点路段养护管理和路况水平的督查和指导，实现路况优良率为70%，差路率1.5%。制订《贵州省公路局现有公路实施安全生命防护工程方案》和《贵州省普通国省干线公路安全生命防护工程管理实施细则》，完成现有普通国省干线公路安全隐患排查，建立隐患数据库，实施安保工程517公里、施地质灾害防治工程4个项目127.7公里，实施危桥加固改造项目9个，实施隧道维修加固项目6个，投资2.16亿元。编写《普通国省干线公路养护站标准化建设指南》，完成10个养护站标准化建设示范工作。全面落实桥隧养护的技术政策和管理制度，委托有资质的检测单位对全局管养的特大桥、中桥进行定期检查，对大桥进行特殊检查，对隧道进行专项检查，根据检查结果制定有针对性的养护措施，桥隧运营状态安全可控。

(四)继续加强普通国省道建设市场监管。深入推进各类专项整治活动，全面铺开公路建设市场专项整治、公路设计变更专项整治、围标串标专项整治等行动，结合季度综合检查组织开展普通国省干线公路建设市场督查3次，将民工工资发放管理纳入季度检查进行常态化管理。按时完成信用评价工作，完成2014年度21家普通国省干线公路勘察设计和57家施工单位信用评价和发布，结合季度综合督查开展信用管理工作检查4次，实现信用管理工作常态化目标。强化项目招标投标监管工作，对77个普通国省干线公路在建项目和48个计划申报项目招标工作进行监管，累计审查备案招投标资料95份，完成投诉举报查处6次。

(五)加强路产路权维护和超限运输治理。深入开展路政执法队伍"整作风、树形象"专项活动，加强执法行为规范化和执法监督规范化建设，督促路政执法队伍严格规范公正文明执法。强化省际联动治超，推动建立西南片区省际区域联动治超协作工作机制。查处超限运输车辆115.33万辆(次)，卸载2.35万辆(次)，卸载货物11.17万吨，新建威宁南屯、玉屏田坪等一批标准化治超检测站，完善清镇小河、兴仁雨樟等治超站点基础设施，试点运行贵毕公路钟山超限检测站不停车超限检测系统，规范检测站内部管理制度。

看过“个人述职报告的范文”的人还看了：

1.公司个人述职报告范文3篇

2.个人晋升述职报告范文3篇

3.个人工作总结范文

4.个人竞选述职报告范文3篇

5.个人竞聘述职报告范文3篇