# 钢筋工程承包合同

(以下简称甲方)(以下简称乙方)

根据工程施工需要，参照中华人民共和国合同法，本着平等、互利、合作的原则，经双方协商签订本合同，望双方共同遵守。

工程名称：

工程地点：

一、乙方承包工程内容及范围：

1、施工图纸的钢筋全部工作内容包括基础、屋面及设计变更内容(不包括二次结构)。

2、本工程施工期间(属乙方工程范围)甲方不再出任何零星用工，乙方负责自己施工现场的清理、材料堆放整理及卸车。

二、乙方承包工程项目及单价：

1、价格：主楼钢筋按建筑面元/m2，屋面女儿墙、花架另算。机房、水箱间、楼梯间按面积计算。

2、乙方现场必须有队长、技术员各一名配合抓好工程的各项工作。确保按规范施工、达到公司的各项技术要求。

3、乙方在施工中杜绝浪费现象，发现浪费或偷盗行为的甲方有权进行经济处罚，人为造成的机械损坏，由乙方承担费用。

、乙方必须按甲方提供的进度计划施工，按时完成施工进度，严禁乱占不用，否则造成的损失由乙方承担。

5、施工现场严禁打架斗殴、拉帮结派，酒后滋事。为杜绝此类事情的发生，发现一次罚款200元。

6、合同签订人每周必须参加现场例会，迟到或缺席每次罚款200元。

三、工期要求：

1、乙方必须满足工程进度所需的劳动力，农忙季节保证正常施工，人员不得减少，如达不到工程所需劳动力，造成工期拖延的，延长一天罚款200元。

2、因材料和雨雪天气等不可抗拒因素造成工期拖延，按实际天数顺延。

3、每层如果发现质量有问题迟迟不肯修理，影响其它，拖延每半天罚款200元。

四、付款办法：

付款方式：施工到五层封顶付已完工程的80%，以后每五层付已完工程的80%，依次类推，整幢楼封顶付已完工程95%，余款一个月内付清。(注：春节无论施工到任何层，付已完工程量的90%款)。