# 彩钢瓦厂房施工合同范本_彩钢瓦厂房施工合同格式

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》的规定，合同双方就政府家属楼(厢房)彩钢瓦施工及墙面处理工程事项，经协商一致，签订本合同。

一、工程概况

工程名称：彩钢瓦施工及墙面处理

工程地点：政府家属楼(厢房)

工程内容：钢结构屋架彩钢瓦铺设、墙皮脱落处水泥砂浆抹平

二、钢结构材料规格：主架为10#C型钢，高度为100mm，厚度为2mm;檩条为8#C型钢，高度为80mm，厚度为2mm;彩钢瓦规格：颜色为红色，厚度为0.45mm。

三、质量要求：主架间距4m，屋架安装牢靠，无摇晃现象;彩钢瓦安装顺直、稳固、美观大方，无掉漆现象。彩钢铺设面积包括阳台。

四、工期：自合同签订之日起，总工期为15天完工验收。如遇雨天，工期顺延。

五、结算方式：

工程费用指完成本项工程所需的全部费用，本工程总费用5.0万元(其中钢结构、彩钢瓦为4.6万元，墙面处理为0.4万元)。

合同签订后，甲方支付工程费用总额的60%即3.0万元，工程全部结束，经甲方验收合格，甲方一次性将工程款余额付清给乙方。如竣工验收不合格，达不到甲方验收标准，不予以结算，并不对乙方支付任何费用。

六、保修期限及范围：保修期一年，保修期因施工质量和建筑材料出现问题由乙方负责修补。

七、乙方必须按合同所列材料施工，保证工程质量，按期完工。如抽检发现材料质量不符，按总费用的5%扣款，并立即更换材料。

八、在施工过程中，乙方必须按国家有关安全生产操作规范施工，若发生工伤事故一切责任由乙方自负。甲方概不承担本合同范围内一切安全、设备责任。

九、施工过程中由乙方设置安全防护网，并设置安全警戒线。

十、本协议一式两份，双方各执一份，经甲乙双方签字盖章即可生效

甲方：乙方：

签定日期：年月日

下一页更多精彩“彩钢瓦厂房施工合同范本”