# 党委公开承诺书大全

根据县委统一部署，以“筑坚强堡垒，树先锋形象”为主题，以创建“五个好”先进基层党组织和争当“五带头”优秀共产党员为主要内容，通过在各类党员中开展争做敬业先锋、和-谐先锋、兴业先锋、诚信先锋、服务先锋、奉献先锋等措施，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，推动各项工作落实。具体抓好以下几项工作，现公开承诺如下：

1、规划落实新的工业用地发展空间。6月底前上报土地利用总体规划调整方案，9月份前根据镇土地利用总体规划调整情况开展西方洋区块前期工作，年底前开展新区块的宣传发动，城建规划调整。

2、汽车用品工业功能区二期入园企业开工。6月份前大力汽车用品厂开工，9月份前青松工艺厂、卫丰公司开工，年底前隋塔、健华公司开工。

3、加快汽车用品市场项目的洽谈进度。6月底前做好前期准备工作，包括公司登记、贷款、修改规划、宣传发动等。9月份前完成征地、报批，12月份开展招标工作。

、大力推进中心镇培育工程。进一步做好中心镇总体规划的调整和修编工作，6月份前完成调研，9月份前完成总体规划修编，12月份前报批通过。

5、继续推进农房改造工作。10月份完成苍溪、严畈、下周、八一四村拆除，12月份完成县里下达任务。

6、推进和-谐生态村建设。7月份前完成绿化、污水管网铺设、公厕建造、道路硬化、清理露天粪缸，8月份完成污水处理池建设，10月份通过4个村验收。

7、实施农民饮用水工程。在已解决农民饮用水15300人的基础上，9月份前解决农民饮用水8950人，年底前解决农民饮用水13500人。

8、镇文化站建设。做好站内空地硬化、绿化、内部装修、完善软件配套设施，年底前办理“两证”，提交验收。

9、深入开展“新农村、新计生”活动，不断深化计划生育“双基工程”。开展“三查”、“双基工程”分类管理，综合执法月活动、加强村级计生队伍建设、关爱女孩行动、双基工程标准化建设等，确保实现整治转化。

10、加快中心镇建设。加大道路、供电、供排水等基础设施投入，加快文化、教育、卫生等公共设施建设，推进商贸、金融、公交、通讯等功能设施建设，促进基础设施与城区对接、与周边乡镇互通共享，积极推进城乡公交一体化，充分发挥中心镇在统筹城乡发展、建设新农村中的重要作用。7月份前完成凤凰大道路口、新老60省道交叉口、苍中前面绿化、供水管网铺设工作，10月份前完成通镇主道路(凤凰大道)亮化美化工作，年底前完成工业园区污水管网铺设500米。

11、创建先进基层党组织。加强干部队伍建设、党员教育管理、基层组织建设、民-主政治建设，积极创建先进基层党组织，在2016年6月前，争取全镇四分之三以上基层党组织为先进党组织，三分之二以上党员为优秀共产党员。

承诺单位：镇党委