# 委托安装合同

甲方：

乙方：

使用单位：

受甲方委托，由山西西尼泓友电梯工程有限公司对豪达快捷酒店项目的1台电梯进行安装。经双方协商签订本安装合同，具体内容如下：

一、电梯规格：层/站:5/5;载重量:1000㎏;速度:1.0m/s;台数:1台

二、甲、乙双方初步拟定于2011年11月26日开始施工安装，安装周期为13天。

三、甲、乙双方签订安全协议，乙方负责履行安装。

四、自项目开工之日起直至工程竣工验收结束，由乙方独立承担和负责安全生产和防火事宜，安全工作实行谁实施谁负责的原则。

五、施工前，乙方应对施工人员进行安全生产教育，将安全教育情况记入《安全教育卡》。施工人员如有增减，必须补办相应手续。

六、施工期间，乙方应指派专人负责工地的安全管理，执行定期检查和预防制度，落实各种防范措施。

七、施工中，乙方的施工人员必须严格遵守安全操作规程，严格遵守施工现场的各项安装管理制度。

八、甲方有权对乙方施工安全进行检查，有权对违反安全生产的行为作出处罚，有权阻止乙方的违章施工。

九、当甲方或上级单位对违章施工行为提出意见和处罚时，乙方应无条件接受，并及时采取迅速有效的措施，待安全措施落实后恢复施工。

十、施工现场发生人员伤亡事故、火灾事故或其他任何事故后，乙方应自行负责，并按国家有关规定调查上报和处理善后事宜。

十一、电梯设备安装施工中的责任及费用：

1、甲方责任及承担的费用：

①、提供符合安装布置技术要求的各项图纸。

②、负责在质保期内的一切配件，与乙方共同负责该项目的电梯质保工作。

③、负责安装后的调试工作。