# 2023吊车租赁合同范文

承租方(甲方)：

出租方(乙方)：

甲方因香港机场人工岛桩基专案施工需用，现租赁乙方150TSNYSCC1500CHYDRAIC履带吊机一台。经双方友好协商，订立如下条款：

一、进场时间以甲方通知为准，租期暂定8个月，乙方吊机进入甲方施工现场，安装调试完毕并报送相关部门批准可以使用后开始计算租金。乙方提供吊机操作手一名，甲方有权根据乙方表现及工地实际情况，对租期进行调整。

二、乙方未经甲方许可，擅自退场，甲方有权扣除乙方剩余租金。租出之机械如中途坏机，乙方负责修理，但因坏机影响地盘之运作延误及损失，乙方恕不负担任何责任。

三、作业时间8:00-18:00，含午餐一小时(12:00-13:00)。除特别注明外，出租之机械均以月租计算，租用期不足一个月时则按比例计算，而计算之基数以每月26天计算(不包括星期日)，其余时间及法定假日视作加班。

四、甲方有吊机的调度权，吊机操作服从甲方现场安排。

五、乙方对吊机进行维护前，需征得甲方同意。

1、因乙方机械原因，未能修理好，乙方不会承担任何引致相关工程延误或另租机械的任何责任及费用。

2、因乙方机械原因，甲方有权提前终止合同，但甲方必须向乙方缴清坏机或停机日期前之租金。

六、乙方司机需离开工地，需向甲方主管领导请假批准后，方可离开，离开期间要保证通讯设备开通，便于甲方能及时联络到乙方。

七、乙方应确保其设备手续齐全，并能够满足甲方及业主在岛上施工要求，并应为其设备购买保险。第三者责任保险及操作手保险由承租人(甲方)负责购买。

八、乙方机械要保证随叫随到，乙方应予以无条件配合。如乙方操作人员技术水准差，甲方可要求乙方另派人员。

九、月租金为150000.00港元/台(大写港币：壹拾伍萬港元整/台)，加班费用为865.00港币/小时，星期日或劳工假期加班费用8，654港币/日。按实际考勤时间计量租金。甲方另行补贴乙方进退场费35000.00港元/程，如甲方租满6个月，可免除退场费。租金已包含税金，乙方凭收据及发票收款。

十、不论打风、落雨、地盘临时停工、实际工作时现场环境问题或货物吊重超重而不能工作，租金一律照计。

十一、最少租期为一个月，不足一个月则以整月租金支付。

十二、工程期间机械燃料(柴油)由甲方负责。

十三、出租之机械，乙方须提供一条完好威也。租期内出现第一次损坏，乙方须包一条新威也，并协助甲方更换。如租期内威也出现第二次或再次损坏，甲方须负责威也费用及更换。

十四、付款方式：甲方在吊机进场前预付乙方一月租金及进场费，于次月15日收到乙方账单后5个工作日内，及时支付乙方上月租金。预付款在乙方设备退场时，在租金中扣除。其他未尽事宜，由双方协商，另订附件。

十五、本合同一式二份，双方各执一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日