# 家装合同文本

委托方(甲方)：

承接方(乙方)：

为确保工程能保质保量依期完成，经双方协商，同意签订以下条款并共同遵守执行。

第一条：工程承包范围

承包的工程内容为：详见工程预算表

第二条：承包方式

由乙方包工包料承包工程，包工程质量、包施工安全、包施工期限。

第三条：合同价款

本工程总价为人民币元整(￥元)。工程量是以装修现场实际尺寸结算;增加工程量及隐蔽工程量需调整合同价款时，经甲方认可后，乙方编制工程结算书交甲方审核进行结算。

第四条：付款方式

总工程款分四期付款：第一期款签订合同时付总工程款35%即￥元作备料款;第二期款隐蔽工程验收时付总工程款20%即￥元;第三期款批灰进场时付总工程款35%即￥元;第四期余下总工程款10%即￥元待工程验收后拾天内一次付清。

第五条：施工期限

本工程施工期为天，开工日期以物业管理处审批后的第三天开始计算。

第六条：工程工期

1、由甲方自购的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，工期顺延;由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费由乙方承担，工期不变。

2、施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工方案而延误工期的，均需签证，甲方须承担全部施工费用，工期顺延;如因乙方的原因造成返工，由乙方承担责任，工期不变。

3、因甲方自购材料未能按时送到施工现场影响施工进度的，工期顺延。

、如果因为天气情况影响施工进度，工期顺延。

5、如果因为甲方未能及时拔付工程进度款而导致停工的，工期顺延。

第七条：工程验收

1、工程结束后，乙方组织甲方进行竣工验收，双方办理工程结算和移交手续。

2、乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收时，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。

3、甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应及时通知乙方，另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期，并承担乙方的看管费和相关费用。

、乙方结算表递交给甲方后，甲方应在七天内前来确认，逾期视为甲方自动放弃权利并视为默认结算表正确无误，如有问题，甲方自负责任。

第八条：甲乙责任

甲方责任

1、甲方确认图纸并签名落实;

2、甲方负责提供给乙方装修期间的临时设施：工作用水、用电及施工的场地，费用由甲方负责;

3、按第四条及时拨付工程款项。

、协助乙方办理进场施工等有关手续。

5、自购材料按时送货到施工现场。

乙方责任

1、装修使用的材料必须与提供的样品一致，且符合国家环保要求;

2、按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。

3、由乙方原因造成的安全事故，乙方承担全部责任;

、在装修施工范围内承担保修责任，保修期自工程竣工甲方验收合格之日算起，为期12个月。在保修期间因施工质量原因造成的，应无偿返工修复。

第九条：违约责任

合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金，应进行补偿。

第十条：争议处理方式

双方在合同执行中，如发生异议时，应本着有利于工程建设的原则，协商解决;协商无效时，向有管辖权的法院起诉。

第十一条：其他

1、本协议经双方签名盖章之日生效，到结清工程款项之日自然终止。

2、本协议一式两份，双方各执一份，具同等效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日