# 建筑施工班组合同样本

甲方：

乙方;

乙方依照《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及国家相关法律、和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲乙双方就剑阁县鸽林镇烟登广场二期项目事宜协商一致订立本合同。

第一条工程概况：工程名称：剑阁县鸽林镇烟登广场二期工程工程地点：剑阁县鸽林镇工程规模：恒昊开发公司，四川衡联建筑公司烟登广场二期工程

第二条、工程承包范围：泥工组，烟登广场二期一至四楼商场，五至八楼为住宅楼，从基础清土起至主体全面竣工，含全部砼工程、砖砌体工程，楼层清理，内抹灰，外墙刮糙，室内拉毛地平，散水，文明施工(不含保温、内外粘贴、一至四楼商场外墙石材);自带所有工具、用具、电具(不含塔吊、搅拌机大型机械)。

第三条、承包方式和单价

1、在订立合同时乙方交付给甲方壹拾万元保证金;退还保证金为砼浇筑至四楼退还伍万元;屋面封顶退还伍万元。

2、承包方式：单包人工费。

3、承包价格：125元/m2(按实收建筑面积)

第四条、工程工期：

1、年日，总日历天数天，实际工期以最后单体建筑开工报告核准时间为准(法定节假日、连续停水、甲方供应材料不及时、停电、雨雪、六级以上大风及相关行政管理部门要求暂停施工超过8小时以，工期顺延)。

2、乙方应严格执行甲方指定的进度计划安排(不可抗力因素除外)。