# 音响设备工程合同样本

甲方:

乙方:

一、工程项目：

1、工程名称：大酒店音响系统采购及安装工程。

2、交货及安装工程地点：贵州省。

3、承包方式和承包范围：本工程以包工包料、包质量、设计、包安全、包调试、包培训为承包方式(含土方部分)。乙方必须按照甲方确定的设计方案、系统功能、设备材料(具体配置品牌、生产厂家、数量、单价详见合同清单)，承包整个系统的设备供应及安装和调试。

二、音响系统总造价及其支付：

1、本音响系统(含税)总造价为人民币大写：设备总款人民币：￥310189.00元(大写：壹拾柒万壹仟壹佰元整)，经甲乙双方协商，全部设备款优惠后实收：￥270000.00(大写：贰拾柒万元整)。

2、整个系统必须满足甲方认可的设计方案的功能要求，以甲方审定的设计、施工方案为标准，在此基础上价格不再作任何调整。

3、工程款支付

甲方根据乙方的工程进度向乙方支付工程款：

(一)合同签订后预付工程款的5万元作为定金。

(二)甲方装修完工提前一个星期通知乙方备货，货到甲方工地，甲方验货付款￥150000.00(壹拾伍万元整)，乙方进行安装调试。

(三)工程全部完工，甲方付给乙方￥60000.00.(陆万元整);剩余10000元作为质保金，一年后支付(以验收期为准)。

(四)乙方在收款前应提供等额的专用发票给甲方，对乙方任何一次不及时提供有效发票的行为，甲方均有权拒付工程款而不承担任何违约责任。

、竣工资料

乙方提供竣工图的约定：乙方提供竣工图及技术资料叁套(一套正本，两套副本)。提交竣工资料的截止日期为竣工后5天内。提交上述资料的费用被认为已包含在本合同总价中，如果乙方不提交竣工资料，则不认为工程已竣工验收合格，仍需按第七条第1款的约定承担违约责任。

三、工期：

1、本合同签订后，乙方于年月日进场，到年月日完成安装、调试即竣工验收合格(以通过甲方验收合格为准)。

2、在履约过程中，因为变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等造成工期延期的，经甲、乙双方签证认可后作出工期调整，以此确定竣工日期。

3、施工期间由于非甲方造成的一切损害由乙方承担。

、乙方未能按工期开工的，每延期一日，应付合同总金额的3%作为违约金。

四、供货及安装：

1、本工程必须严格按照国家有关施工安装规范进行施工。

2、乙方安装本工程使用的材料、设备必须符合国家标准和行业标准并符合甲方认可的设计方案的规定，否则，甲方有权要求乙方更换，有关费用由乙方承担。

3、乙方提供的设备及线材必须按配置品牌，甲方验收后方可安装，乙方在安装调试过程中，甲方需增加设备的情况下，乙方必须按照合同清单单价结算。

、乙方提供的设备及线材不得侵犯相关单位和个人的专利权、商标权及其他知识产权，否则须赔偿甲方的一切经济损失(包括直接和间接经济损失)。

五、维修保养：

1、本音响系统保修期为一年，自工程完工并通过甲方及有关部门验收合格之日起计。保修期内，如系统发现故障，乙方必须在接到甲方通知之日起24小时内派技术人员维修，若非因甲方人为损坏的，乙方免收一切费用。

2、音箱单元三年包换，质保期后提供终身维护，并承诺只收取最低维修费用及材料成本费。

3、甲方要求软硬件功能的改进、扩容不在保修之列，但乙方应继续为客户提供最优惠的服务。免费维修期内人为或自然灾害引起的故障或损坏，仅收取维修成本费。

、保修期满后，乙方提供三年的无偿技术服务。

5、乙方应安排一名专业技术人员对工程甲方技术及操作人员(人员人数名单由甲方确定)针对本音响系统的操作使用、日常维护及常见故障处理免费进行培训。保证参加培训人员均能对整个音响系统有全面的了解，并能熟练掌握设备的操作和日常维护。

六、双方责任：

(一)甲方责任：

1、审核乙方提供的设计方案、安装施工方案，在收到后的7日内完成。向乙方提供必要的场地及施工用电。

2、按工程进度向乙方支付工程款。

3、委派为现场管理代表，监督、检查工程质量、进度。处理并协调甲乙双方在施工中发生的有关事宜。

、在乙方供货后，甲方可以组织人员对器材进行验收。

5、组织对工程进行竣工验收和办理竣工结算。

(二)乙方责任：

1、按施工安全规范做好施工质量、安全管理，凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责承担责任与费用并报告甲方及有关部门。

2、施工中造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材竣工验收前均由乙方妥善保管，如有损坏和遗失均由乙方负责。

3、对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。

、对现场所有已完工的建筑及建筑装修、设备、器具有保护的责任，施工时如损坏甲方或客户财产，由乙方负责赔偿。

5、遵守甲方有关场地管理的规定并办理有关的手续。

七、违约责任：

1、乙方若不能如期竣工验收合格，乙方同意支付违约金。延迟竣工违约金将从甲方向乙方的付款中扣除。每延迟竣工一天，违约金为本合同总价的3%。若乙方在合同规定的完竣工时间内，推迟一个星期仍然不能竣工，则甲方有权终止合同并要求乙方支付本合同总价的20%作为违约金。(注：竣工即指竣工验收合格)

2、乙方提供的设备质量不合格时，应当无条件予以更换或退货，因此造成的逾期完工，乙方应当按第七条第1款的约定承担违约责任。由于乙方产品质量问题或乙方逾期完工给甲方造成其他直接和间接损失的，乙方还应承当赔偿责任。

3、乙方提交的设备出现数量不足时，甲方有权要求做出以下措施：(1)要求乙方按合同要求的数量补足，并承担由此给甲方造成的一切损失;

(2)甲方可向第三方购买同类设备，乙方应承担甲方多支付的相关费用，并承担由此给甲方造成的一切直接和间接损失。

、甲方若逾期付款，则甲方除应支付未付款项外，还应按照中国人民银行活期存款基准利率向乙方支付未付款项的利息。

5、乙方违反本合同约定的，须承担甲方维权所产生的包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、公告费、差旅食宿费等一切费用及损失。

八、其他事宜：

1、按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，应当在明确责任后10天内付清，否则按逾期付款处理。

2、本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。

3、双方在执行本合同中发生纠纷，双方应先行协商，若协商不成时，任何一方可以向甲方住所地人民法院提起诉讼。

、双方签订认可的设计施工方案及其它经双方签字确认的书面材料均为本合同的组成部份，与本合同具同等效力。

5、甲乙双方施工、设计方案以外的所有变更或要求必须致函对方，对方在收到通知后必须及时回函，如果3日内不答复视为不认可。

6、本合同及其附件自双方签字、盖章之日起生效。

7、具体配置品牌、生产厂家、数量、单价详见合同清单。

8、本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，具同等法律效力。

甲方(盖章)：乙方(盖章)：

签约代表(签字)：签约代表(签字)：

本合同的签订时间：年

本合同的签订地点：

月日