# 防盗门供货合同范本

供方：需方：

根据《中华人民共和国合同法》，供、需双方在“平等、自愿、协商一致”的基础上签订如下协议。

一、合同标的

注：本合同总金额为交钥匙工程价格，包含防盗门费、辅材费、运输费(含施工现场垂直运输费)、安装费(含水、电费)、临设费、管理费、利润、税金、风险费、措施费和成品保护费等各项费用，需方不在支付任何费用。

二、防盗门配臵及质量技术标准1)入户防盗门标准

品牌指定为浙江步阳集团有限公司生产的丁级防盗门。

1、钢板：门扇前钢板厚1.0mm、后钢板厚0.8mm，门框钢板厚1.8mm，门规格为7公分(实际厚度为6.7cm)

2、防盗门漆面转印漆。3、锁具：步阳超B级锁具。4、配臵一个普通门镜和一个门铃。

5、内部采用蜂窝纸填充材料填充，具有良好的隔音、隔热、保温功能。三、交货时间及地点

1、供方于年月日前将全部防盗门运达安装地点。2、供方于年月日前安装完毕。3、交货地点：。四、结算方式防盗门尺寸和单价已确定，安装完毕后按实际安装数量计算结算金额。

五、资金支付

1、合同签订后支付合同总金额30%的预付款，即元。3、防盗门按要求安装完毕验收合格，支付至结算金额的%。4、留结算金额的%作质保金，待一年质保期满无质量问题时支付。六、供方责任

1、供方应按本合同约定的交货时间提供符合合同规定的产品，验收时保证产品表面平整，色泽一致、调和，开关灵活。

2、供方负责防盗门的制作、运输(包含垂直运输)、安装，自行负责安装用水电费。

3、与需方共同确认门洞尺寸及开启方向。4、负责防盗门至供需双方交接前的保护工作。七、需方责任

1、为供方安装人员免费提供电源接口和放臵材料的场所(由供方负责围护及围护材料)。

2、与供方共同落实洞口尺寸及开启方向。3、负责安装完毕后的门缝补灰。

、负责供方与其它施工单位交叉作业的协调工作。八、验收方式及提出异议期

1、防盗门安装完毕后，供方向需方提出验收申请，需方在十日内组织对防盗门数量、配臵及质量进行验收。

2、供方安装完毕并验收合格之前均为产品异议提出期。九、保修及售后服务

1、质保期限为自验收之日起一年，质保范围为：。

2、供方接到需方电话后，立即作出反映，如因锁具问题3小时内到达现场解决，一般小问题2个工作日内解决，严重问题5个工作日内解决。

3、质保期内因产品质量发生的问题，供方无条件维护、维修和更换。因人为因素、使用不当造成防盗门损坏，供方只收取维修材料费。

十、违约责任

1、供方未能按合同约定交付产品，以及未能按工期完成安装，每延误一天，支付合同总金额3‰的违约金。

2、供、需双方任何一方因违约导致本合同不能履行时，应按本合同总金额的10%支付违约金，并赔偿对方因此受到的损失。

十一、其它

1、本合同未尽事宜，由双方协商解决，作为合同附件。

2、如遇合同纠纷双方协商解决，若不能协商解决可向对需方有管辖权的人民法院起诉。

3、本合同自签定之日起生效，质保期满、结清尾款，合同失效。

、本合同一式两份，供、需双方各执壹份，经双方签字盖章后生效。

供方：代表：经办：

需方：代表：经办：

年日月