# 标准厂房施工合同样本

甲方：

乙方：

甲方在南集镇新工业集中区建设标准化厂房一幢，为确保该厂房圆满竣工，经甲乙双方协商，特订立协议如下：

一、工程地点：南集镇新工业集中区

二、工程要求：依照涟水县标准化厂房设计要求施工(其中屋面设计大梁为七架)土建工程不包括厂房外的道路及下水道。

三、工程总价为肆拾捌万元，(480000.00)

四、开工时间为2012年06月10日-竣工时间为2012年11月30前。

五、付款方式，乙方进场开工建设甲方付给乙方启动资金六万元，基础完成付给总工程款的20%，主体完成付给总工程款的50%，厂房竣工交付时甲方除留工程质量保证金叁万元(一年付清)外，结清余款。

六、施工安全由乙方负责与甲方无关。

七、施工期间甲方有权对在建工程进行监督，如有修改需甲乙双方协商解决。

八、违约责任：如有一方违约，则罚违约金5万，并承担其它一切损失。

九、协议一式三份，双方各执一份，见证单位一份，本协议自签定之日期起生效。

甲方：乙方：

日期：日期：