# 水电劳务合同范本

发包单位：(以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

为了明确发包单位与承包单位的责任、分工合作、相互配合、互相促进、共同努力完成本项工程，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据本工程实际概况，经甲乙双方协商签订本合同，望共同遵循。

一、工程名称：第三七一医院经济适用住房三号楼二期工程

二、工程地址：新乡市文化街201号

三、工程概况：地下一层，地上十一层、剪力墙结构

四、承包方式：包工不包料。包安全、质量、工期、安全文明施工。

五、承包范围：第三七一医院经济适用住房三号楼二期工程所有水、电、暖、消防、弱电、空调眼的预留及安装均包括在内及现场临时用水、电配合。

六、承包价格及结算方式：

承包价格按建筑面积每平方米计算，叁拾壹元/平方米(31元/㎡)。地下室外围面积计算壹层，±0.000以上建筑面积按定额计算规则计算面积(阳台半算)。

七、施工日期：年月日至年月日完成本工程，如因甲方原因，工期相应顺延。

八、市优质结构，省级文明工地。

九、安全文明施工：

乙方在施工期间，应对施工人员加强安全教育，严格执行各项安全操作规程，并配备专人负责，避免安全事故发生。如发生安全事故，所有责任及发生的一切费用均有乙方承担。

十、付款方式：主体施工期间按已完成的建筑面积付合同价款的25%;内、外墙抹灰完成后付形象进度款的35%;楼地面及上下水管、主支管全部施工完成后付形象进度款的45%;电线、开关、插座等全部完成后付形象进度款的60%;工程全部完工后付形象进度款的80%，交工验收合格后付总价款的90%，余10%为保修金，待保修期满后一次付清。

十一、双方责任：

甲方责任

1、协助乙方现场确定各层建筑轴线位置;

2、开工前向乙方提供施工图纸一份;

3、委派秦永康工程师为现场管理代表，监督检查工程质量、进度、安全文明施工。工程分部分项验收及其他事宜。

、提供施工现场临时用水用电。

5、提供大型机械设备。

6、按合同约定的付款方式支付乙方劳务工资。

乙方责任

1、服从甲方(总承包方)统一指挥、管理，对甲方负责。

2、严格按照设计图纸及施工规范要求进行施工。