# 通信管道施工合同范本

甲方：

乙方：

为确保浙赣铁路(江西段)通信工程安全、优质、高效的完成施工任务，甲方将施工任务交由乙方完成，为明确双方的责任和义务，经双方协商达成如下协议。

一、施工承包范围及金额

隧道电缆槽道盖板整治共计元;通信过渡工程及调试共计元;上述工程共计元(包工包料)交由乙方负责完成。除此费用之外，甲方不负责其他任何费用。其中税金元由甲方代扣。

二、工期

2005年1月16日～2005年7月30日

三、双方职责

1、甲方职责

(1)负责对乙方进行技术交底、安全教育及质量交底，解决乙方施工中遇到的技术问题。如出现因甲方原因造成乙方的损失由甲方责任人对乙方做出相应的赔偿。

(2)负责对外协调与建设单位及路内单位之间的关系。

(3)负责施工资料的整理、签证。

(4)负责对乙方每道工序完成后的检查签认。

(5)负责对乙方施工过程中出现的变更工程数量核实、签认。

(6)负责对乙方施工队施工过程的监督、管理。

2、乙方责任

根据甲方的要求，安全、优质、高效的完成甲方交付的每一项施工任务。如因自身原因造成损失，责任乙方自负。协助甲方对施工资料的收集工作，配合甲方整理、签认。如因乙方施工质量达不到要求，而不能签认，造成损失由

乙方负责。

及时向甲方汇报施工中出现的情况。施工期间服从甲方必要合理的安排调配。工作中严格遵守企业各项规章制度。生活中严于律己不得做出任何有损企业形象的事情。严格按照施工技术交底施工，没有甲方责任人签认不能进行下一道工序。根据施工现场调查，向甲方提出合理化方案，配合甲方及时调整施工方案。配合甲方填写施工日志。

四、安全质量

1、安全

(1)乙方必须提高自身安全意识，所有参加施工的人员，在施工前须接受甲方的安全质量教育，经甲方同意后方准施工。

(2)杜绝挖坏、破坏铁路沿线或地方地下既有光、电缆和民用设施等。发生以上情况予以相应处罚，并按照相关规定追究责任。

(3)乙方在施工过程中，一旦发现施工现场存在施工安全隐患时，必须及时通知甲方现场安检人员和技术人员，积极协助消除影响施工的安全隐患。

(4)乙方一意孤行、盲目蛮干、不遵照甲方施工安排而造成施工安全事故者，将对相关责任人予以严厉处罚。

(5)甲方合理安排施工，对可能发生的安全隐患应及时预防，如有安全隐患应立即做出相应反映，确保人身、施工安全。

(6)对乙方的施工过程进行严格细致的安全检查，实行有效的监控。

2、质量：

(1)乙方必须保质保量按甲方要求完成施工任务，并达到甲方技术交底所要求的标准。

(2)乙方不按甲方要求施工而导致工程出现质量问题，甲方有权责令乙方返工或停工，直至符合质量要求为止。由此发生的一切费用由乙方全部承担。

五、付款方式

甲方根据施工需要在乙方人员签字后由甲方预先支付乙方施工所必需的资金，待工程竣工验收后甲方对乙方进行一次性清算。

六、其他事宜

本合同未尽的其他事宜，经双方共同协商解决。

七、生效期限

本合同自双方签字盖章之日起生效，在双方就工程价款清算结账完毕后，自行失效。

八、合同份数

本合同一式四份，甲乙上方各持两份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日