# 通信工程施工分包合同模板

发包人：(以下简称甲方)

承包人：(以下简称乙方)甲乙双方本着自愿公平、平等互利、诚实信用的原则，就2012年海门城乡公交候年亭及公交站牌工程，共同协商并达成如下协议：

一、工程名称、地点、内容：

1、工程名称:海门城乡公交候年亭及公交站牌工程;

2、工程地点:海门—六甲线、海门—包场线;

3、工程内容:候车亭及站牌制作、安装。

二、开竣工日期:

l、工程开工日期:2012.4.20;

2、工程竣工日期:2012.6.15。

三、工程质量、标准及要求：

1、工程质量:符合国标,工程质量合格;

2、缺陷责任期:验收合格后贰年;

3、甲方指派江欢欢为现场代表,负责现场管理。当乙方出现质量、进度等问题时,现场代表有权要求承包人停工、返工和清退出场。乙方按甲方的工程质量、进度要求进行施工。该工程的所有材料必须是经甲方和监理检测合格的产品,并符合业主招标文件的要求。如不能通过业主的验收,由此造成的更换、更新、

返工、工期等一切损失均由乙方承担。

四、工程数量及造价:候车亭13座,每座23000元,站名牌/套,每套/元,合计大写:贰拾玖万玖仟元整,小写:299000.0元。税金由乙方开票支付。

五、结算方式

工程按时完成、验收合格并经甲方确认实际工程量。工程竣工后一个月内支付至合同款的70%,满一年后支付至90%,两年缺陷责任期结束结清余额。

六、乙方应按规定对施工人员进行安全培训,做到安全作业、文明施工。在施工过程中出现的一切责任事故均由乙方负责，甲方概不负责。签订合同后乙方缴纳履约保证金贰万玖仟元整。

七、本合同履行中如发生纠纷,双方协商解决。合同一方可向当地人民法院起诉。

八、后附工程施工图一套。

九、本合同一式四份,双方各二份。

甲方(盖章)乙方(盖章)

法定代表人签字法定代表人签字

年月日年月日