# 灯光亮化工程合同样本

发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)

按照《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本工程具体情况，经双方友好协商达成如下协议：

一、工程概况

#1、工程名称：综合2楼(培训中心)室外灯光亮化及背景音响安装工程;

#2、工程地点：九江市滨江路961;

3、工程质量：按国家标准实施;

、承包方式：包工包料。

二、甲方责任

1、在施工现场提供具备开工的条件和保证工程按期安全完成的条件;

2、工程开工前，甲方组织有关人员进行协调工作;3、负责及时组织工程竣工验收工作。

三、乙方责任

1、负责按时提供相关设备和材料的技术资料。2、向甲方提供本合同范围内相关的工程安装设计要求，施工中如需变更，乙方应及时通知甲方。

3、负责设备的安装、调试及操作维护培训工作。

、负责本合同范围内工程设备半年的保修及过后的有偿维修。

5、乙方施工人员要遵守工地规章制度，服从管理，保证施工安全，避免事故发生。

6、由于乙方在施工过程中违反安全，消防等规定导致发生的事故，乙方应承担全部责任。

四、工程质量、安全、工期、竣工验收

1、为确保工程安全及工程质量，乙方应按国家的有关安全标准及质量标准的各项规定实行。

2、工期：

(1)开工日期：年月日

(2)竣工日期：年月日

3、验收

乙方完成全部设备的安装、调试后，向甲方发出书面验收通知，甲乙双方共同派人员到场进行验收，共同填写验收报告并签字，验收工作应在3日内完成。如无双方共同认可的理由，甲方在设备正常运行两周内仍未派人员参加验收，视为甲方放弃验收权，则乙方的单方验收报告即为有效。

五、保修期、维修及质量保证

1、乙方保证本合同工程在正常使用和维修的情况下，自验收合格半年内免费维护。

2、在保质期内，乙方实行免费维修。在此期间，本合同设备如发生问题，乙方应于接到通知叁日内派人到场，不收取任何费用。但由于使用失误造成的问题不属于保修范围，按有偿维修服务处理。

3、保修期满后，乙方对本合同设备有责任提供及时的有偿维修服务，维修合同可以由甲方与乙方另行签订。

、乙方保证因质量问题给甲方造成的损失，由乙方负责赔偿。

六、技术培训

乙方负责对设备操作及日常维护免费培训。并提供维护、维修技术资料。

七、价格条款，付款方式及期限

1、工程总造价：人民币贰拾贰万肆仟柒佰柒拾陆元壹角捌分(小写：¥224776.18元)。

2、工程总造价包括：

a、全部设备材料款;

b、运输及运输保险费;

c、施工安装费;

d、设备到达工地后的仓储费用及二次搬运费。

3、货款结算方式

本合同签订后壹日内，甲方付给乙方工程总造价30%的预付款,计：人民币陆万柒仟肆佰叁拾贰元整(小写：¥67,432.00元);工程安装完毕，验收合格后，甲方付给乙方工程总造价65%，计：人民币壹拾肆万陆仟壹佰零肆元整(小写：¥146,104.00元);其余5%工程款，计：人民币壹万壹仟贰佰叁拾捌元整(小写：¥11,238.00元)在工程半年质保期结束后一次结清(以验收合格日计时半年)。

八、不可抗力

遇不可抗力的一方应在事件出现的10天内以书面通知另一方，并向另一方出具有关部门对于不可抗力的证明，当不可抗力终止或者消除时，遭遇不可抗力的一方也应及时通知另一方。否则，因此延迟履行而造成的损失由该方承担。

九、争议解决途径

因执行合同或与本合同有关的争议，应由甲、乙双方通过友好协商解决。如协商不能解决，应将争议提交工程所在人民法院管辖提起诉讼。

十、本合同正本两份，甲乙双方各执一份;副本四份，甲乙双方各执二份。

甲方：乙方：

(签字盖章)(签字盖章)

法定代理人：法定代理人：

年月日

下一页更多精彩“灯光亮化工程合同样本”