# 顶管工程施工合同样本

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包施工合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁布的《建设工程施工合同》(GF-91-2001),结合本工程具体情况，在公平、公正、互惠互利的基础上达成如下协议。

第一条、工程概况：排水顶管施工工程

第二条、工程地点：六安市凤凰苑小区

第三条、承包方式：

本工程污水顶管约320米，按图施工，包工包料和路面、绿化的恢复以及土方外运等。总造价：。乙方不提供任何税票和税务金额，现金结帐。

第四条、合同工期：

在本工程开工时，如没有遇到阴雨天和电源耽误情况下，30个有效工作日完成本工程。

第五条、付款方式：

本工程完工后，甲方应付乙方总工程款的80%。在本工程结束后30天内甲方应组织相关人员验收，验收合格移交甲方后，

第六条、甲方责任：

1、负责协调水电接口、乙方负责施工期间水电费用。

2、现场技术、安全交底。

3、负责乙方的质量、进度、安全及文明施工进行检查监督。

、负责按双方确定的顶管施工时间安排乙方进场。

第七条、乙方责任：

1、按图纸要求质量标准，合同工期及总价所含的全部内容，保质保量完成合同内的施工。

2、按照确定的时间组织方案中承诺的管理人员，劳动力及机械设备准时进场。

3、严格执行甲方的现场管理制度及各项管理要求，并按六安市的文明施工要求及安全施工要求组织施工。

、工程完工后应及时做好清场工作。

第八条、质量标准：

1、在施工过程中，沉井、接收井每道工序需设计人员验收合格后方可施工，如乙方不按图施工所造成后果均有乙方自负。

2、按照图纸设计要求，符合相应国家及六安市工程验收标准。

3、甲、乙双方在顶管施工过程中，共同验收，发现问题及时整改。

第九条、安全生产：

1、乙方在施工中应遵守工程施工安全生产相关规定，严格按安全标准组织施工，在施工中采取必要的防护措施，尽量将安全隐患消除在萌芽状态，现场发生一切安全事故均由乙方负责承担。甲方不承担任何费用和责任。

2、因本小区业主已入住，施工范围内必须做好施工围挡，防止非施工人员进入施工现场，乙方负责施工现场因安全措施不到位所引起的一起责任及经济损失。

第十条、其他：

1、本合同自签字之日起生效，本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

2、如有其它未尽事宜双方协商解决，如协商无果，向合同签约地人民法院起诉。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日