# 电力建设工程合同模板

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定，为明确甲、乙双方在施工过程中的权利和义务，针对小湾电站场内捌柒联营体10KV施工电源架设工程具体情况，双方协商达成如下协议。

第1条工程概况：

1.1工程名称：小湾电站场内八七联营体10KV施工电源架设工程，具体工程项目如下:

①GJ-35mm2线路架设;

②YJV22-3*35电缆的敷设，电缆头的制作、安装;

③水泥电线杆的架设;

④跌落保险开关购置、调试、安装;

⑤避雷器购置、调试、安装;

⑥隔离刀闸的购置、安装、调试;

1.2工程建设地点:小湾电站现场。

1.3工程承包方式及承包范围：

1.3.1工程承包方式为：10KV线路架设为单价承包合同,其它设备的安装为总价包干。

1.3.2工程承包范围为线路的勘测、设计、施工及计量箱等的安装、调试，以及变压器除外的所有设备材料购置。

第2条甲方责任：

2.1负责由甲方提供的变压器的运输、装卸、验收、保管。

2.2负责对乙方的施工质量进行监督。

2.3负责按合同的有关规定按时支付合同款。

第3条乙方责任：

3.1负责线路的勘测、设计、施工及变压器等设备的安装调试。

3.2负责线路架设所需的导线、钢绞线、电杆、拉线盘、金具、绝缘子、铁附件以及高压计量箱、隔离开关、跌落保险开关、避雷器等器材的采购、运输、装卸、验收、保管。

第4条工程开工、竣工日期：

.1工程开工日期：2004年12月06日

.2工程竣工日期：2004年12月10日

.3总日历工期：4天

第5条工程质量要求及验收：

5.1乙方本着“质量第一”的宗旨，加强工程施工过程中的质量自检、自查，确保工程质量。

5.2工程施工和验收执行的技术规范为《35KV及以下线路工程验收规范》及《电气装置安装工程验收规范》。

第6条施工安全：

6.1在施工过程中，乙方认真执行国家及部有关安全生产的方针、政策、法律、指令、规程、规范，贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针。

6.2施工中人员、设备的安全及安全责任全部由乙方自行承担。

6.3线路、设备自投产运行日起运行维护工作由甲方负责。

第7条合同价款;

7.1该工程线路及设备安装的价款总计：29987.66元(线路架设及设备见预算表)。工程完工后即可结算。

第8条工程验收：

8.1工程竣工验收投产后交一式二份验收报告附简图给甲方。

第9条工程保修期限：

9.1工程保修期为一年，保修期自工程投产3日后计起。保修金为合同总价款的5%。如在保修期内无质量问题，保修期满后，甲方无息支付全额保修金给乙方。

9.2保修期间因乙方采购的设备装置性材料质量及施工质量造成的质量问题由乙方无偿保修。因不可抗力事件如飞石、山体滑坡、机械损伤、人为破坏等造成的事故由乙方负责有偿维修，须另计费用。

第10条工程款的结算与支付：

10.1工程竣工验收投产后结算支付95%工程款给乙方，工程款的支付方式为转帐支付。

第11条合同纠纷的解决办法：

11.1甲、乙双方在合同执行过程中发生的纠纷由双方协商解决。

第12条其他：

12.1本合同有效期自甲、乙双方签定日起生效，至工程竣工验收质保期满工程款付清后，本合同自行失效。

12.2本合同正本2份，甲方1份，乙方1份;副本2份，甲方1份，乙方1份。

甲方(盖章)负责人(签章)代表人(签章)单位地址：单位地址：大湾子营地开户银行：帐号：电话：

乙方(盖章)负责人(签章)代表人(签章)开户银行：帐号：电话：