# 公路工程总承包合同

甲方：(以下称甲方)乙方：(身份证)(以下称乙方)为优质、快捷完成昌达停车场场平工程的施工设计及概(预)算任务，经甲乙双方平等协商，甲方将停车场场平工程的施工初步设计及概(预)算方面的工作承包给乙方，并达成以下协议：

一、合作项目工程名称

二、工程技术承包范围

2.1场地平整及硬化施工设计。

2.2场平土石方量的计算。

2.3边坡防护施工设计。

2.4浆砌挡土墙施工设计。

2.5场内管网施工设计。

2.6上述项目的工程量及概(预)算编制。

三、合同工期

3.1从甲方交接乙方规划图及有关项目资料开始至资料交工为止。

3.2双方拟定施工合作时间为8天，即从2012年6月1日到2012年6月8日。

3.3以上合同工期，包括节假日在内，若因甲方原因造成暂停设计的时间，不包括工程编制时间。

3.4如工期超出1天，乙方应支付甲方超出工期的工程技术总费1%。

四、工程技术承包费用

.1施工设计及概预算费：按包干总价11000(元)，大写：壹万壹仟元整计费。

.2工程项目更改增加设计及预算费根据工作量及造价经双方协商拟定。

五、双方的一般责任

5.1甲方责任

5.1.1甲方管理单位全称：被授权对本工程履行甲方义务和权利。

5.1.2甲方负责交付规划图及具有资质测绘单位现场实测的1：500地形图全套及电子版，甲方向乙方提供满足施工设计所需的真实资料及要求。若甲方提供资料不真实，要求超出规范等，所造成设计不符合现状及工程量不合实际等，均由甲方自行负责。

5.2乙方责任

5.2.1乙方住址全称：宜昌市夷陵区罗河路33号。

5.2.2乙方全权代表姓名：(身份证号码)。乙方中断换人，乙方应提前2天书面通知甲方，经甲方代表书面同意后方可换人，后任继续承担前任应负的责任和承诺。

5.2.3乙方负责本项目所需施工初步设计及概(预)算资料的编制。

5.2.4在8天内，向甲方提供施工初步设计及概(预)算资料。

5.2.5乙方配合甲方负责解释与交接资料编制。

六、承包费用的支付方式

6.1乙方按合同专用条款保质按时完成甲方交待的施工设计及概(预)算编制。甲方一次性支付给乙方所有费用(11000元)。

6.2双方在合同履行过程中发生纠纷或其中一方违约时，双方应协商解决，协商不成，双方约定交由有相应管辖权的人民法院处理。

6.4本合同正本两份，甲乙双方各执一份，副本肆份，甲方执肆份，正副本均具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日