# 内墙涂料合同_内墙涂料合同范本

发包方：

现场代表：

承包方：身份证：

经双方协商，甲方将承担施工修建的“仁怀市茅台镇环境整治及城镇规划建设棚户区改造工程二期三标5#、6#楼”工程的地下室墙面、天棚和住宅楼梯间钢化仿瓷涂料和乳胶漆分项工程施工(以下简称本工程)承包给乙方施工。为明确双方的权利和义务，依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》、《建筑工程质量管理条例》及其相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平、诚实守信的原则，双方就本工程相关事宜协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：仁怀市茅台镇环境整治及城镇规划建设棚户区改造二期三标工程地点：仁怀市国酒新城醉美大道

承包工作量：白色内墙涂料(钢化仿瓷)。外墙涂料(普通外墙涂料)。

二、工程承包范围和内容

(一)包工包料，按设计施工图和效果图示内容结合发包方投标文件和建设单位的现场调整做法，完成内、外墙涂料分项工程。

承包范围内管理人员、工人的工资、施工用的所有脚手架材料和搭拆、高空作业的安全带和其它劳保用品、福利、生活用品等乙方所需费用。不含任何税收和附加费用。

(二)机械设备及工具用具

1.承包单价中包括乙方所需的机械、设备、工具等，塔吊或施工外用电梯由甲方的劳务公司配合使用。

2.如乙方材料需机械垂直运输时，可提前通知甲方现场管理人员，安排合理时间配合乙方施工。

(三)材料

乙方负责购买该分项工程中所需的一切材料，均采用绿色环保型产品，颜色图案等事先与甲方现场管理人员确定。白色涂料(钢化仿瓷涂料)。外墙为建设方案要求的(立邦系列产品)普通外墙涂料。

(四)文明施工

1.乙方应严格遵守执行“文明施工十二条标准”和建筑施工现场环境卫生标准。

2.乙方应认真搞好施工范围内的现场管理，做到文明施工、安全有序、整洁卫生、不扰民、不损害公共利益和各种设施。

3.料场内垃圾处理、材料的清理、落地材料的回收利用、剩余材料的清理并转运到指定地点加工后使用。

(五)与劳务大清包的配合

乙方应与劳务大清包施工单位密切配合，做好施工现场一切成品、半成品保护工作，如因乙方原因造成的一切损失全部由乙方负责。

三、承包单价

由乙方自己负责。

四、处罚办法

1.乙方应组织足够多的工人和材料，力争进行后5个月内完成，如因乙方原因耽误工期罚以100元每天的罚款。

2.安全生产

①乙方人员进入施工现场未戴安全帽的一次罚款50元，二次加倍罚款。②乙方人员高空作业未系安全带的一次罚款100元，二次加倍罚款。

3.民工工资发放应实事求是，不得乱造名单、虚增出勤人数、工日、单价等，确保民工工资发放到位。否则甲方在尾款中直接扣除，并处以1000元每次的罚款。

五、安全生产责任划分：

施工过程中若发生安全事故，经济损失3万元以下(含3万元)由乙方承担。超出3万元以上部分(经保险公司理赔后)甲方承担70%，乙方负责30%。

六、工程款支付办法

1.地下室涂料完成50%工程量后开始支付工程款，按完成合格工程量的80%支付，以后每2月按甲方进度的80%进行支付，工程竣工验收合格后10天内支付到总产值的90%，余下7%等工程决算办理审核后30天内支付，(最迟于2016年12月30日全付清)，质保期满1月内支付完余下3%。

2.工程款由乙方出具收据(同时提供工人工资发放表)，甲方以银行转账或现金方式支付乙方。

七、工程工期

从2015年12月5日起施工地下室，外墙涂料施工时间和总工期根据工程进度情况调整，原则上是5个月底必须全部完成，达到竣工验收条件。质量管理与控制

(一)工程质量标准：合格工程。

(二)乙方必须严格按照国家施工规范，建筑工程质量验收统一标准、质量验收规范及强制性标准进行检查验收。

八、安全生产管理和用工制度

(一)乙方负责人是本班组安全生产的第一责任人。对安全生产负主要管理责任。

(二)乙方负责人对班组操作人员进行安全教育，并做好安全教育记录。

(三)因操作人员拒绝接受现场管理人员安排，擅自违章作业造成损失的，乙方和违章操作人员同时负有向甲方赔偿的责任。

九、文明施工、城乡环境卫生

(一)乙方应严格遵守执行贵州省城乡环境综合治理合格标准、文明施工十二条标准和建筑施工现场标准化布置。乙方工人不能住进拟建工程中。

(二)乙方应认真搞好施工范围内的现场管理，做到文明施工、安全有序、整洁卫生、不扰民、不损害公共利益和各种设施。

十、其它

(一)乙方必须服从甲方的管理，因工作需要抽调人员时必须服从大局安排。

(二)乙方应教育工人的成品保护意识，对其他工种的产品加以保护，对其它工种产品造成损坏的承担全部材料费、返工费和工期责任。

(三)因自然灾害人力不可抗拒因素给乙方造成的损失，甲、乙双方协商解决。

十一、本合同双方签字后生效，具有同等法律效力。合同一式两份，甲、乙双方各执一份，结清余款后自动失效。未尽事宜双方协商解决。协调不成向仁怀市人民法院诉讼。

甲方：负责人：电话：日期：

乙方：负责人：电话：日期：

下一页更多精彩“内墙涂料合同”