# 软件产品服务合同简易版范本

委托方(甲方):

开发方(乙方):

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，双方本着互惠互利、共同发展的原则，经友好协商，为使双方在合作中的权利和义务得到清晰的阐述和有效的保护，特此签订本软件开发协议书，具体条款如下：

一、合同的要求和双方的权利义务

1.甲方委托乙方根据甲方的资产管理和竞租信息管理的业务,开发基于大型数据库SQLSERVER20x的<<资产信息及竞租管理系统应用软件。

2.乙方负责完成软件系统的开发.安装和调试。

3.甲方负责应用系统建设的原始资料的收集及整理工作,以及应用系统建设所需的软硬件和网络运行环境,乙方给予协助指导。

.乙方负责培训甲方有关人员，培训工作内容包括：系统软件的使用操作和日常维护。

二、软件应达到的技术要求.

1.乙方开发的<<资产信息及竞租管理系统应满足甲方的日常业务工作需要,达到经甲乙双方签字认可的系统软件功能说明书上所述的功能要求(软件功能说明书见附页)。

2.能提供灵活的综合查询工具,方便生成各种报表。

3.能够进行远程管理和维护。

三、软件开发计划和时间进度.

整个系统的建设在3个月内完成,甲乙双方应密切配合,甲方应派专人负责这项目的协调工作,进度安排如下:

1.从合同签订之日起，10天内，甲乙双方相互配合,在目前乙方的<<资产信息及竞租管理系统基础上,完成甲方的关于资产信息竞租管理的需求调查，并完成资产信息竞租管理部分的软件功能说明书的定稿。

2.在20天内,乙方上门安装调试软件，先完成资产租赁信息管理这部分的调试运行工作。

3.在30天内，资产租赁信息管理部分的能正常运行和培训工作。

.在40天内，在资产租赁信息的基础上,进行竞租管理部分的调试。

5.在60天内，资产竞租信息管理部分的正常运行和培训工作。

6.整个系统完成，可以正常运行。

四、合同项目的开发费用和结算方式:

1.经甲乙双友好协商,合同项目资产信息及竞租管理系统软件开发以及后期维护费用为人民币(大写):伍佰零伍万元整。

2.乙方到甲方进行安装或维护的住宿费和伙食费由甲方负责支付。

3.付款结算方式:

(1)合同签订后7个工作日内,甲方应向乙方支付合同项目金额的定金，即人民币(大写)：伍万元整。

(2)软件项目验收合格后7个工作日内,甲方应向乙方支付剩余的合同项目尾款，即人币(大写)：贰佰肆拾万元整。

(3)转账入乙方指定账户

账户名称：

账户号：

开户支行：

.如要系统有修改，价格另行协商。

五、软件验收的标准和方式:

1.验收组织：甲乙双方共同验收组织验收.

2.验收项目：(1)安装验收(2)系统验收

3.验收方式：

(1)安装验收：采用测试验收方式，在乙方按照甲方的要求完成系统的修改及安装调试工作，并通过试运行后，双方通过书面签字确认验收。

(2)系统运行：系统运行正常，功能达到双方认可的<<软件功能说明书的要求。

(3)双方通过书面签字确认验收。

.验收标准:双方签字认可的<<软件功能说明书。

六.约定事项:

本软件的版权为乙方所有，不经乙方同意，甲方不得泄露给第三方使用，以及进行解密或其它非法操作，否则乙方将追究甲方的法律责任。

七.违约责任:

1.逾期交货或逾期付款的，每超过1天按合同金额的千分之一对违约方进行收违约金。

2.如有特殊情况，双方协商后书面确认解决。

八、其它

1、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，附页<<软件功能说明书必须双方签字或加盖公章确认。

2、本协议书未尽事宜，由双方协商解决或另订协议。

3、本协议书经双方加盖公章及负责人签字后方能生效，具有法律效力。

甲方：乙方：

代表：代表：