# 工程建造合同书范本

甲方(称发包人)：

乙方(称承包人)：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规规定，为明确双方的责任与义务，维护双方的合法权益，经甲、乙双方协商一致，特签订本合同。

一、工程概况：

工程名称：华容县治河渡镇中心小学食堂建筑面积：385平方。(详见蓝图)

二、基础工程

1、主体工程

施工图中现浇柱、梁、板、天沟、雨篷、预制构件、楼梯、木模工。

2、防水工程

卫生间防水用聚氨酯涂膜，屋面下水管瑶敷设。

3、装饰工程

梯级瓷砖、外墙瓷砖、外墙漆、内外粉饰。

、水电工程

按工装要求水电铺设到位，按甲方要求。

三、工程质量及验收

1、质量标准：保合同标准，争创优良工程。乙方应严格按图及建设规范施工。严查、严排隐蔽工程不留后患。外墙漆必须顺直，分色清晰，色泽一致，不漏底、不流坠，无明显接头。

2、内墙粉饰必须平整，棱角分明。

四、工程承包范围方式及价格

1、承包方式：按照施工图、变更图、水电工、明沟散水一次性包工给承包人。

2、承包设备：机械设备、顶木、脚手架、钢筋工、木模工、模板、外贴、防护网、钉子、铁丝等。

3、承包价格：本工程按照施工图及房屋建造合同书每平方为叁百元整(￥300元)。

五、甲乙双方的责任与义务：

搞好水电到位，图纸三份。买好施工人员的意外伤害保险。协助甲方协调周边的关系。

六、工期及顺延：

1、开工日期古历2014年12月20日，竣工时期古历2015年2月21日，合同工期总天数50天。

2、如遇不可抗拒之原因造成误工时，施工日期顺延。

七、付款方式：

工程款按施工进度分期付款(现金支付)

机械设备内粉饰完工付叁万元整。外粉外贴完工后付叁万元整。余款竣工验收合格，留足保证金一年后付清，保证金为总工资3%。

八、本合同自双方签字之日起生效，工程款全部结清之时失效。

九、本合同一式肆份，甲乙双方各执两份。

甲方(签字)：

乙方(签字)：

年月日：